Муниципальная целевая программа  
«Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности уличного освещения на территории  
**Донгаронского** сельского поселения Пригородного района  
РСО-Алания на 2019-2021 годы»

(далее - Программа)

С. Донгарон

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ** |
| **Наименование**  **Программы:** | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания на 2019-2021 годы». |
| **Основания для**  **разработки**  **Программы:** | Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", Устав Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания; |
| **Заказчик**  **Программы:** | Донгаронское сельское поселение Пригородного района РСО-Алания |
| **Разработчик**  **Программы:** | Донгаронское сельское поселение Пригородного района РСО-Алания |
| **Исполнители**  **мероприятий**  **Программы:** | Администрация Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания (далее - администрация поселения), Донгаронского сельского поселения и иные организации, учреждения (по согласованию) |
| **Цель и задачи Программы:** | * обустройство и восстановление уличного освещения дорог; * снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения за счет энергосберегающих ламп; * улучшение качества освещения улиц; * улучшение условий и комфортности проживания граждан; * приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного |
| . | освещения;   * создание эстетичного вида наружного освещения Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания повышение безопасности дорожного движения; * повышение уровня благоустройства Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания; |
| **Сроки реализации Программы:** | 2019-2021 годы. |
| **Объёмы и источники финансирования** | Средства местного бюджета 360 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019год - 120,0 тыс.руб. 2021 год – 120 тыс.руб.  2020год - 120,0 тыс.руб.  2021год - 120,0 тыс.руб. |
| **Прогноз**  **ожидаемых**  **социально-**  **экономических**  **результатов**  **реализации**  **Программы** | Реализация намеченных программных мероприятий позволит:   * улучшить состояние уличного освещения Донгаронского сельского поселения Пригородного р-на РСО-Алания снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; * создание благоприятных условий проживания населения на территории Донгаронского сельского поселения; * повысить безопасность дорожного движения. |

1. Введение

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение поселения. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

1. Анализ современного состояния объектов уличного освещения и

энергосбережения

В настоящее время фактическое состояние наружного освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Замена неисправных, устаревших светильников уличного освещения, на современные является показателем состояния безопасности дорожного движения, а так же показателем травматизма.

1. Основные цели и задачи программы

Основными целями реализации данной Программы на территории Донгаронского сельского поселения являются:

* обустройство и восстановление уличного освещения дорог;
* снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;
* улучшение качества освещения улиц;
* улучшение условий и комфортности проживания граждан;

приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; :

* создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения;
* повышение безопасности дорожного движения;
* повышение уровня благоустройства Донгаронского сельского поселения .

1. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование реализации Программы обеспечивается за счет средств бюджета Донгаронского сельского поселения Пригородного р-на РСО-Алания на соответствующие годы.

1. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

экономический эффект:

* снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий;
* снижение бюджетных расходов;
* улучшение состояния уличного освещения, социальный эффект:
* снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов;
* создание благоприятных условий проживания.

Энергоэффективность будет достигнута за счет снижения потерь в проводах

и в связи с установкой ламп нового типа.

1. Управление реализацией Программы

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО- Алания.

1. Мероприятия по реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Исполнители | Сроки  исполнения |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | |
| п/п | мероприятия |  |  | Источник | всего | в том числе по годам: | | |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | Установка светодиодных уличных светильников по ул. Кирова , Остаева, Степная, Гастелло, Ростовская, Ягодная | Администра  ция  Донгаронского сельского поселения Пригородного р-на РСО- Алания | 2019-2021 - годы | Местный бюджет | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - наем транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -оплата э/энергии |  |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | -приобретение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уличных фонарей |  |  |  | 732,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории** Донгаронского **сельского поселения  
Пригородного района РСО-Алания на 2019-2021 годы»**

с.Донгарон

**ПАСПОРТ**

муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории Донгаронского сельского поселения Пригородного

района РСО-Алания на 2019-2021 г.г.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Донгаронского сельского поселения Пригородного р-на РСО-Алания на 2019-2021 г.г.» |
| Разработчик  программы | Донгаронского сельское поселение Пригородного района РСО- Алания |
| Цель  программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи  программы | * Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения; * Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; * Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| Исполнитель  программы | Администрация Донгаронского сельского поселения, |
| Срок  реализации  программы | 2019-2021 г.г. |
| Источник финансирования программы | Средства бюджета Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания. |
| Объем  финансирова  ния | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2676 тыс. рублей, в том числе:  2019год - 892 тыс. рублей;  2020год - 892 тыс. рублей;  2021год - 892 тыс. рублей. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО -Алания;  Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  Повышение степени удовлетворенности населения уровнем населенных пунктов; благоустройства;  Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; |
|  | Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |

Характеристика проблемы.

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства Донгаронского сельского поселения Пригородного р-на РСО- Алания на 2019 - 2021 г.г.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово — экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально- экономического развития Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2019-2021 годов необходимо организовать и провести:

* смотры - конкурсы, направленные на благоустройство Донгаронского сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
* различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Цели и задачи программы.

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО -Алания, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории Донгаронского сельского поселения .

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. организация благоустройства и озеленения территории поселения;
2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
3. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
4. организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;
5. рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
6. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Донгаронского сельского поселения .

Срок реализации Программы и источники финансирования

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2676 тыс. рублей, в том числе по годам:

* на 2019 год - 892 тыс. рублей;
* на 2020 год - 892 тыс. рублей;

- на 2021 год - 892 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания на соответствующий финансовый год.

Мероприятия, предусмотренные Программой

Для обеспечения Программы благоустройства территории Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания регулярно проводить

следующие работы:

* мероприятия по реконструкции существующих и установке новых детских площадок;
* мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
* мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
* мероприятия по санитарной очистке территории;
* мероприятия по скашиванию травы в летний период;
* мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).

регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации Донгаронского сельского поселения по проверке санитарного состояния территории поселения;

* мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
* мероприятия по ремонту дорог Донгаронского сельского поселения ;

проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  мероприятия | Затраты на 2019г.  (тыс.ру б.) | Затраты на 2020 г. (тыс.руб.) | Затраты на 2021 г. (тыс.руб.) | Итого |
| 1. | Содержание  спортивных  площадок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по  удалению  сухостойных,  больных и  аварийных  деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Содержание дорог | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утилизация ТБО | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5. | Мероприятия по  благоустройству,  очистке  гражданского  кладбища | 177.00 | 177,00 | 177 ,00 | 510 ,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Озеленение  территории  поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Проведение  субботников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение конкурсов «Лучший дом, «Лучший двор» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Приобретение ГСМ, запчастей | 105 ,0 | 105 ,0 | 105,0 | 315 ,0 |
| 10. | Приобретение  саженцев,  аншлагов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Изготовление  проектно-сметной  документации | 7 ,0 | 7 ,0 | 7. 0 | 21.0 |
| 12. | Оплата ОСАГО на | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 13. | Мероприятия по  скашиванию  сорной  растительности в летний период | 177,0 | 177,0 | 177,00 | 521,0 |
| 14. | Мероприятия по отлову собак | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| 15. | Прочие работы | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 16. | Уборка  стихийных свалок | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | Прочие налоги | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 17. | Заработная плата с начислением | 1265,0 | 1265,0 | 1265,0 | 3795,0 |
| 18. | 3/плата по трудовым соглашениям | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
|  | ИТОГО | 2094,0 | 2094,0 | 2094,0 | 6282,0 |

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая

эффективность Программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

* увеличение уровня озеленения территории поселения;
* стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
* увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда.

1. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:

* проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

* развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
* повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
* улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
* улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов w.поселения;
* повышение уровня эстетики поселения;
* привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.

Организация управления Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Донгаронского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания, определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ Донгаронского сельского поселения.

Администрация Донгаронского сельского поселения:

* осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
* проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
* несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

* муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
* условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами